Propuesta técnica: Sistema de personalización de productos para YESA

Fecha: 20 de agosto de 25

Preparado para: YESA

Preparado por: Ian Avila, Daniel Guarnizo, Sebastián Sánchez, Raúl López

Presentación:

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos presentarles la propuesta técnica para el desarrollo de un sistema de personalización de productos orientado a la línea de joyería y cerámica de YESA. Nuestro equipo ha diseñado una solución que no solo permitirá a sus clientes personalizar productos en línea, sino que también garantizará la escalabilidad, la seguridad y la optimización de procesos internos como el inventario y la gestión de pedidos.

Conscientes de la importancia de la innovación tecnológica en el mercado actual, hemos considerado todos los factores necesarios: infraestructura en la nube, adquisición y mantenimiento de equipos de cómputo de alto rendimiento, tiempos de trabajo de nuestro equipo y servicios de soporte post–implementación.

Estamos convencidos de que este sistema representará un valor estratégico para YESA, impulsando sus ventas y mejorando la experiencia de sus clientes.

1. Resumen ejecutivo:

Esta propuesta presenta el desarrollo de un sistema web integral de personalización de productos artesanales para YESA, permitiendo a los clientes personalizar productos como joyas y cerámicas con vista previa en tiempo real. El sistema mejorará significativamente la experiencia del cliente, aumentará las ventas y proporcionará información valiosa para la toma de decisiones estratégicas.

2. Objetivos del proyecto

Generales: Desarrollar una plataforma de comercio electrónico que permita a los usuarios personalizar en 3D y comprar productos de orfebrería y cerámica de manera fácil, garantizando una experiencia de usuario óptima y la gestión eficiente de pedidos.

Específicos:

- Analizar puntos clave de requisitos funcionales y no funcionales mediante levantamiento de información.

- Diseñar una plataforma que cumpla con los requisitos recopilados.

- Desarrollar el frontend y backend con los requisitos antes mencionados.

- Implementar una versión funcional cumpliendo con todos los criterios de aceptación.

3. Alcance:

- No implementar métodos de pago seguros (tarjetas de crédito, PayPal, etc.).

- El servicio será solo en la ciudad de Bogotá.

- No se implementará un servicio de carrito de compras.

4. Requisitos funcionales:

El sistema incluirá las siguientes funcionalidades básicas:

- Sistema de personalización de productos con configuración de colores, acabados, grabados personalizados, incorporación de imágenes y texto, y selección de materiales.

- Vista previa 3D en tiempo real de las personalizaciones.

- Catálogo de productos con categorización avanzada.

- Sistema de gestión de usuarios (clientes, empleados, administradores).

- Panel administrativo con dashboard ejecutivo.

- Módulo de inventario con alertas automáticas.

- Módulo de comunicación cliente-empresa.

## 5. Requerimientos del producto

## Requisitos del sistema (servidor)

## Hardware: CPU 4 núcleos 2.4GHz+, RAM 8 GB, Almacenamiento 200 GB SSD

## Software: Linux Ubuntu 20.04+, Node.js 18+, MySQL 8+, servidor en AWS

## Otros: Copias de seguridad automáticas, disponibilidad 24/7

## Requisitos del sistema (cliente)

- Hardware: PC, laptop, tablet o smartphone con conexión a internet
- Software: Navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Otros: Conexión mínima a internet 10 Mbps

5. Requisitos mínimos del sistema para el usuario final

### PC / Portátil

- Procesador: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3.

- Memoria RAM: 4 GB mínimo.

- Gráficos: GPU integrada moderna (Intel Iris Xe, AMD Radeon Vega u otra con soporte WebGL 2.0).

- Almacenamiento: 120 GB SSD (para asegurar rapidez en cargas).

### Smartphones / Tablets

- Procesador: Qualcomm Snapdragon 730 o superior / Apple A12 Bionic o superior.

- Memoria RAM: 4 GB.

- Pantalla: Full HD+ con soporte WebGL 2.0.

- Gráficos: GPU integrada Adreno 618 / Mali-G76 o superior.

6. Arquitectura técnica:

Se usará una arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador).

Frontend: una aplicación web responsiva creada con React.js, optimizada tanto para dispositivos móviles como de escritorio.

Backend: una API robusta creada con Node.js, que proporciona una interfaz RESTful para el frontend.

Base de datos: Utilización de MySQL para un almacenamiento de datos fiable.

Infraestructura: Alojamiento basado en la nube en AWS o GCP para garantizar la escalabilidad y la fiabilidad.

Modelaje 3D:
Para la creación del modelo se usará blender, para la implementación de una escena virtual se usará Three.js.

7. Metodología de desarrollo:

Proponemos utilizar la metodología Agile SCRUM, empleando iteraciones de tres semanas con revisiones periódicas para garantizar la flexibilidad, la transparencia y la mejora continua. El proyecto se dividirá en las siguientes fases:

- Recopilación y análisis de requisitos

- Diseño funcional y técnico

- Desarrollo del backend y el frontend

- Pruebas y validación

- Implementación y capacitación

8. Calendario del proyecto (preliminar):

Meses 1-2: Planificación, análisis de requisitos y diseño del sistema.

Meses 3-4: Desarrollo del backend y el frontend.

Meses 5-6: Pruebas del sistema y control de calidad.

Meses 7-8: Implementación del sistema y puesta en marcha inicial.

Meses 9-10: Capacitación de los usuarios, revisión final y cierre del proyecto.

9. Equipo:

Nuestro equipo está formado por profesionales con experiencia que desempeñan las siguientes funciones:

Jefe de proyecto/analista (Ian Avila)

Desarrollador backend (Raúl López)

Desarrollador frontend (Sebastián Sánchez)

Desarrollador de bases de datos (Daniel Guarnizo)

10. Propiedad intelectual:

Todo el software desarrollado será propiedad exclusiva de YESA, que le concederá todos los derechos para utilizarlo, modificarlo y distribuirlo.

11. Opciones propuestas y precios:

Ofrecemos las siguientes opciones:

Opción 1:Hostinger plan Single.

Opción 2: Hostinger plan Premium.

Opción 3: Cloudways

Opción 1: Hostinger plan Single  – 9.352.427 COP

| Concepto | Descripción | Valor aproximado (COP) |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra (4 tecnólogos) | Desarrollo integral (frontend, backend, BD, gestión de proyecto). | $6.000.000 |
| Hosting y dominio | Hosting inicial, dominio y configuración de servidores (48 meses). | $452.427 |
| Licencias y software de apoyo | Herramientas de desarrollo, librerías 3D y APIs. | $500.000 |
| Capacitación al personal | Dos sesiones presenciales/virtuales. | $1.000.000 |
| Soporte post–implementación | Soporte después del resultado final (24 meses gratuitos). | $400.000 |
| Contingencias | Reserva para ajustes e imprevistos. | $1.000.000 |
| TOTAL |  | $9.352.427 |

Opción 2: Hostinger plan Premium – 9.994.437 COP

| Concepto | Descripción | Valor aproximado (COP) |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra (4 tecnólogos) | Desarrollo integral (frontend, backend, BD, gestión de proyecto). | $6.000.000 |
| Hosting y dominio | Hosting inicial y configuración de servidores (48 meses). | $644.437 |
| Licencias y software de apoyo | Herramientas de desarrollo, librerías 3D y APIs. | $500.000 |
| Capacitación al personal | Dos sesiones presenciales/virtuales. | $1.000.000 |
| Soporte post–implementación | Soporte después del resultado final (24 meses gratuitos). | $600.000 |
| Contingencias | Reserva para ajustes e imprevistos. | $1.250.000 |
| TOTAL |  | $9.994.437 |

Opción 3: Cloudways plan Micro  – 10.149.879 COP

| Concepto | Descripción | Valor aproximado (COP) |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra (4 tecnólogos) | Desarrollo integral (frontend, backend, BD, gestión de proyecto). | $6.000.000 |
| Hosting y dominio | Hosting inicial, dominio y configuración de servidores (24 meses). | $1.349.879 |
| Licencias y software de apoyo | Herramientas de desarrollo, librerías 3D y APIs. | $500.000 |
| Capacitación al personal | Dos sesiones presenciales/virtuales. | $1.000.000 |
| Soporte post–implementación | Soporte después del resultado final (12 meses gratuitos). | $300.000 |
| Contingencias | Reserva para ajustes e imprevistos. | $1.000.000 |
| TOTAL |  | $10.149.879 |

Opción 4: Cloudways plan Small  – 11.909.546 COP

| Concepto | Descripción | Valor aproximado (COP) |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra (4 tecnólogos) | Desarrollo integral (frontend, backend, BD, gestión de proyecto). | $6.000.000 |
| Hosting y dominio | Hosting inicial, dominio y configuración de servidores (24 meses). | $2.809.546 |
| Licencias y software de apoyo | Herramientas de desarrollo, librerías 3D y APIs. | $500.000 |
| Capacitación al personal | Dos sesiones presenciales/virtuales. | $1.000.000 |
| Soporte post–implementación | Soporte después del resultado final (12 meses gratuitos). | $300.000 |
| Contingencias | Reserva para ajustes e imprevistos. | $1.300.000 |
| TOTAL |  | $11.909.546 |

12. Plan de Soporte y Mantenimiento (YESA)

- Soporte técnico: correo electrónico y WhatsApp empresarial.

- Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

- Tiempo de respuesta: 24 a 48 horas hábiles.

Actualizaciones:

- Correctivas: errores críticos en 3 a 7 días hábiles..

- Evolutivas: bajo contrato adicional.

Respaldos de datos:

- Copias de seguridad automáticas.

- Restauración bajo solicitud.

Capacitación:

- Una sesión inicial de máximo 2 horas incluida.

- Capacitaciones adicionales se cotizan aparte.

Notas Importantes

- El soporte se limita al horario y canales especificados.

- Carga inicial de hasta 20 productos incluidos. Productos adicionales se cotizan a $7.000 COP por unidad (con imágenes y descripciones proporcionadas por el cliente).

- Cambios futuros de funcionalidad deben cotizarse como evolutivos.

13. Condiciones de pago:

- 40 % al firmar el contrato.

- 40 % al entregar la versión funcional.

- 20 % a la aceptación final del proyecto.

Formas de pago: Transferencia bancaria.

14. Conclusión y despedida

En conclusión, el sistema de personalización de productos que proponemos para YESA no solo busca optimizar sus procesos internos y de ventas, sino también ofrecer una experiencia innovadora y atractiva a sus clientes, permitiéndoles diseñar y personalizar joyas y piezas de cerámica de manera única. La implementación de esta solución tecnológica en AWS garantiza escalabilidad, seguridad y confiabilidad, asegurando que el sistema se adapte al crecimiento futuro de la empresa.

Estamos convencidos de que este proyecto representará un valor estratégico para YESA, impulsando su competitividad en el mercado y fortaleciendo la relación con sus clientes.

Agradecemos la oportunidad de presentarles nuestra propuesta y reiteramos nuestra disposición para acompañarlos en cada etapa del proceso, desde el desarrollo hasta la implementación y soporte posterior.

Reciban un cordial saludo, así como nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el éxito de este proyecto.